汉诚·凤玺天樾

园林景观工程招标文件

工程名称： 汉诚·凤玺天樾园林景观工程招标文件

发包单位： 四川汉诚置业有限公司德阳市罗江区分公司

发出时间：             2019年11月

一、工程名称及概况

发包单位：四川汉诚置业有限公司德阳市罗江区分公司

工程名称: 汉诚·凤玺天樾园林景观工程

建设地点：四川省德阳市罗江区天台湖片区108国道北侧71号块地

- 招标内容

1.本次发包范围为发包单位提供绿化专业、给排水专业等涉及绿化区域相关专业施工图纸描述所有工作内容。包括但不限于土方开挖、回填、铺装工程、绿化工程、景观装饰工程、景观照明、给排水工程、园林家具园林小品雕塑等；绿化区域范围内涉及所有设备基础（给水、强电、天然气等）、散水、暗沟、雨污水管网、管井、主楼外踏步、无障碍通道；雨污水管网均应接入市政雨污水管网。

2.工程质量标准：合格。质量标准应符合现行的国家、地方政府及行业的质量评定标准；符合国家现行法律、法规、规范、图集、图纸、甲方要求等。其中：电线、管件、管材、灯具、五金配件等所有材料配件必须与图纸中约定的规格型号一致，均需提供原厂出厂合格证明和质量保证书等质量文件资料，按规定取样送检并承担检测费用。所有苗木必须符合图纸中要求的规格、尺寸。大规格苗木必须由甲方代表与乙方一同选样，对选定的样品进行标记并进行照相，进场植物必须与选样一致。在承包范围内所有雨污水管道材质均采用水泥承插管管径不变，其余做法均参照施工图。

3.安全文明施工：乙方应承担承包区域内安全文明施工、环境保护等费用，符合法律法规、当地行政主管部门要求；因乙方自身原因造成工伤事故、财产损失，第三人伤害的一切损失均由乙方承担；乙方在施工过程中应服从施工总承包方对施工现场的管理，有冲突时由甲方协调解决，乙方不得采取任何激进措施，否则一切后果均由乙方承担。入口区域需打围施工，打围由中标单位承担。

4.甲方只提供电源、水源接口，施工条件由乙方自行处理，费用由乙方与施工总承包单位协调承担。

5.施工过程中图纸有不详之处、或需要对材料、工艺、植物等进行更换的必须以书面形式通知甲方现场代表，甲方工程部以书面形式回复为准。乙方不得擅自更改，否则更换部分不予结算。

6.本工程承包方式为总价包干，包工、包材料、包运输、包机械设备、包安全文明施工、包检测、包质量、包验收、质保期内养护。本工程所需相关部门验收产生的一切费用由中标单位承担。

7.本工程需分批次进行，先行施工示范景观区域，示范景观区域施工周期不超过30日，其余景观工程接甲方通知进场后4个月内施工完成。因本工程分批次施工，其间隔时间较长，故特此申明以下调价机制：

7.1人工费如遇政策变动不做调整，按照川建价发〔2018〕27号文关于2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复计算；（若在合同签订后有新的人工费调整文件，仍然执行合同签订之日止的人工费调整文件）

即：人工费调整系数，按德阳市罗江区执行。（即：房屋建筑与装饰、仿古建筑、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊工程、措施项目系数为28.63%，通用安装工程安装工程系数为29.42%）。

7.2材料价格

①按德阳市信息价执行。合同总价的材料价格以签订合同当月信息价作为基期材料价格。

②可调单价材料品种：a、钢材、商品砼、水泥材料价格风险范围为基期材料价格的±5%；b、砌体砖、砂、石材、园林绿化料价格风险范围为基期材料价格的±10%，其它材料均属包干范围，从开工至竣工结算均不得调整。

③材料调价按工程进度用量（已完成月进度范围计算工程量）和德阳市同期信息价（包括《四川工程造价信息》中关于德阳市的材料信息及《德阳工程造价信息》）进行调整。如上述2种刊物中出现同种材料单价不一致时，采用较低材料单价信息。

④可调单价材料±5（10）%以上的结算：对合同附件所列可调单价材料的结算单价，在施工同期进行调整，工程结算时进行累加，具体按以下原则办理：

当F1*95（90）%<Fn<F1*105（110）%时，F=F1；

当Fn>F1*105（110）%时，F=Fn-F1*5（10）%；

当Fn<F1*95（90）%时，F=Fn+F1*5（10）%；

其中：F1为基期材料单价；

Fn为施工期间算数平均材料单价；

F为结算价

涉及本工程可调材料符合调价条件的，双方按确定的进度节点在当月或次月调整对应价款，并予以确认，否则视为放弃材料价差调整。

8.本工程质保期为二年。

9.现场条件为现状交付，有关现场施工道路、现场需开挖、回填量等其他与施工有关之条件乙方应自行组织勘探现场。勘探现场联系人：杨工 电话：13658181750。

10.招标方式：公开招标。有意者请电话联系：胡工 电话：18608078030索取招标资料。

11.本工程投标保证金为人民币贰万元，竞标方若未中标则无息退还；中标方的投标保证金自动转为履约保证金。

公司名称：四川汉诚置业有限公司德阳市罗江区分公司

公司账号：9510 0801 0002 998888

开户银行：中国邮政储蓄银行德阳市罗江区支行

注：投标单位需备注为“汉诚·凤玺天樾园林景观工程投标保证金”。

三、招标说明

1.参加本次招标的投标单位必须满足本招标文件规定的要求。

2.本次招标实行资格预审，各投标人应具备以下条件：

1）投标单位应具有绿化景观工程专业承包施工资质；

2）拟派项目负责人应具备相关丰富工程经验和优良管理水平；拟委派的项目经理必须是具有相应的资质等级，并主持过类似建筑工程施工组织工作；拟组成本工程项目经理部的主要管理人员必须拥有相应的岗位资格证书以及与本工程相适应的资历与经验；

3）有足够的自有流动资金投入本工程，能够满足本工程的施工资金需要；

4）有良好的信誉、雄厚的实力、优良的管理；

5）投标人一旦中标，拟委派的项目经理必须全程服务于本工程，不能同时担任其他工程项目的职务，未经甲方/监理批准不得更换。

3.投标人编制投标文件时应对施工期间可能出现的政策性调整、施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素及其商业风险，做出正确的评估，并体现到报价中。投标报价应包括本招标文件所确定的工程招标范围内的全部内容，凡漏项或少计均视为已计入投标报价内。

4.在投标截止时间前，招标单位都可能会收到修改招标文件的补充通知，补充通知将作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

5.投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，均需在3天内以邮件形式（发送至1339394476@qq.com）向招标人提出。招标人将答复统一通知至所有投标人。

四、投标报价及合同付款、结算方式

1.本工程采用总价包干模式。投标报价方式为清单报价(13清单，15定额，具有完整的项目特征描述，附电子文档光盘一份，格式为GCFX和EXCEL)。投标人若未按照此方式报价则皆视为废标处理。

2.付款方式：竞标单位自行在商务标中注明付款方式，最终以商务谈判结果为准。质保期以竣工验收合格日期为起始日期计算。支付方式为现金或转账。

注：竞标单位必须在投标文件中注明发票税率。

3.本次工程有抵扣或销售商铺指标，商铺比例不得低于合同总价的20%；同等条件下比例高者优先考虑（需在标书中注明百分比例）。商铺地址：乐山市市中区汉诚·605公馆小区。

- 投标文件

1、商务标

1）投标函；

2）投标函附表；

3）投标保证金转账凭证

4）法定代表人授权委托书；

5）主要材料、设备明细表；

6）工程预算书。

2、技术标

1）施工组织设计方案；

2）项目部组织机构及主要管理人员简历。

资格证明文件

1）投标单位基本情况；

2）企业信誉及实力资料、企业资质等级、同类工程业绩（近三年）、项目经理资质等级证书等;

3）投标人营业执照（复印件加盖公司鲜章）；

4）开户银行资信证明（如有）及近三年的财务报告；

5）投标人法定代表人身份证复印件；

6）投标人被授权人身份证复印件；

7）其他可以证明投标人资信、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：本次投标商务标和技术标须分开独立成册密封。

3、保证金和投标截止日期

3.1本工程投标保证金为人民币2万元，竞标方若未中标在发包方发出中标通知书后7个工作日内无息退还；中标方的投标保证金自动转为履约保证金,本工程履约保证金为中标总价的5%。本工程竣工验收合格后，在10个工作日内无利息退还履约保证金。

3.2投标截止日期为2019年11月22日12:00点。

4、投标文件的份数和签署

4.1投标文件正本壹份、副本贰份，封面标明“正本”和“副本”。如正本和副本有不一致之处，以正本为准。

4.2投标文件正副本应由投标人法定代表人或授权人签署并加盖法人

单位公章和法定代表人印鉴。

4.3投标文件应无涂改和行间插字。如投标文件必须涂改，涂改处应

由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

5、投标文件的密封与标志

5.1投标人应将投标文件密封。

5.2包封面上应写明招标人名称和地址、工程名称，注明在开标时间以前不得开封。在包封上还应写明投标人的名称、法定代表人与地址、邮政编码。

5.3在包封密封条骑缝处加盖投标人印章（公章及法人代表印章）。

6、在规定的投标有效期终止日之前的时间内，投标人不能撤回投标文件。

六、开  标

1.投标人必须在规定的截标时间之前将投标文件送达指定地点。招标

人在截标时间之后组织开标。

2.招标人可要求投标人对其投标书进行澄清。

七、标书送达地址，联系人

地  址：四川省乐山市市中区汇丰国际小区一号楼16层招采部

商务联系人

胡  工：18608078030

秦  工：13981356586

技术联系人：

杨  工：13658181750